ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| N п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Дорога ВЕРЫ» |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, устройство тротуаров, пешеходных переходов (дорожек), остановочных пунктов. |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Решение думы МО «Аларь» от 28.07.2023г №157/4-дмо «Об утверждении стратегии социально- экономического развития МО «Аларь» на период до 2036 года» |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | X |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1> |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты | Староста деревни Алзобей Федорова Надежда Доржеевна, решение Думы МО «Аларь» от 01.02.2024г. №13/5 - дмо |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Проект «Дорога ВЕРЫ» направлен на восстановление дороги к сакральному шаманскому месту Убгэдто в деревне Алзобей. В настоящее время дорога находится в плачевном состоянии, и во время дождей проезд на машине становится невозможным, особенно в участках с плотиной и на подъеме к горе. Это ограничивает доступ к важным ритуалам, которые являются неотъемлемой частью жизни нашей общины. Убгэдто - один из древнейших обрядов шаманизма, в котором участвуют жители и их потомки, находящиеся по всему миру. Этот обряд имеет фундаментальное значение для бурятского народа, так как позволяет поклоняться предкам и поддерживать связь между поколениями, обращаясь к ним с просьбами о мире, здоровье и благополучии. |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | - Круглогодичный доступ к Убгэдто для участников обряда. - Укрепление отношений внутри общины через совместные ритуалы. - Увеличение интереса к шаманским традициям и развитие культурного туризма. Проект «Дорога ВЕРЫ» станет значительным вкладом в сохранение уникальных традиций бурятского народа, обеспечивая прочную связь между прошлым и будущим. |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 2 000 000,00 в том числе работы по устройству дорожной одежды –2 000 000,00 руб. |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 200 000,00 |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 01.01.2026 - 31.10.2026 |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | X |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | N п/п | Имущественная форма | Да/нет |
|  |  | 1 | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | да |
|  |  | 2 | предоставление специальной и специализированной техники | да |
|  |  | 3 | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | да |
|  |  | 4 | предоставление материалов (расходных материалов) | да |
|  |  | 5 | другие формы (расшифровать) |  |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | N п/п | Наименование видов деятельности (работ) | Количество граждан, человек |
|  |  | 1 | Разработка грунта | 4 |
|  |  | 2 | Подвоз песка | 6 |
|  |  | 3 | Грейдирование | 2 |
|  |  | 4 | Подвоз щебня | 2 |
|  |  | ИТОГО |  | 14 |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | X |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «Аларь» Аларского района Иркутской области |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | д.Алзобей |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | 85:01:031201 |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта |  |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 910 |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан |  | 36 |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) подписным листам |  | 32 |
|  |  | Всего: |  | 68 |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | N п/п | Вид поддержки | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) | Общественно- политическая газета «Аларь» |
|  |  | 2. | размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) | Сайт администрации МО «Аларь» https://аларь.рф |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.) | https://vk.com/mo_alar |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) | Иркутская область, Аларский район, с.Аларь, ул. Советская, 43 информационный стенд в администрации МО «Аларь» |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89501204228 |  |  |
|  |  | E-mail: admalarmo@mail.ru |  |  |

| Инициатор инициативного проекта |  |  |  |  | Федорова Н.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |